דוח סיכום איטרציה 1- [MVP](https://github.com/havivha/Lecturer-Scheduler/wiki/Iter1-MVP)

*בישיבת הרטרוספקטיבה נכחו: הדס שלום, עינת שפר, חביב חיים-זדה.*

*תאריך הפגישה: יום שלישי ה- 11.12.12*

**לאחר שיחה עם הלקוח, שי תבור, לגבי האיטרציה הראשונה, הגענו למסקנות הבאות:**

1. הקושי העיקרי בסבב זה, היה לימוד סביבת הפיתוח. קושי זה עדיין קיים אך אנו נעזרים באנשי מקצוע ובאינטרנט על מנת להתגבר על כך.
2. המוצר הנוכחי עומד בדרישות הלקוח להן התחייבנו עד עתה, בניית מסכי ה- GUI הראשוניים – מסך ההזדהות ומסך מערכת השעות.
3. בסבב הבא עלינו להמיר את מסכים אלו מאפליקציית חלונות לאפליקציית WEB.
4. לשיפור דרך העבודה, הסקנו שעל מנת לעמוד בלוחות הזמנים ובכדי להימנע מטעויות, לפני כל סבב נפגש עם אנשי מקצוע ונוודא שיש בידנו את הכלים הנכונים והבנה מלאה לפיתוח הקרב.
5. הקבוצה עובדת בצורה טובה, אנו נפגשים לעיתים קרובות (פעמיים בשבוע) והתקשורת בינינו טובה.

לסיכום,

הפרויקט מתקדם לפי התכנון ובתיאום מלא עם הלקוח.  
בתכנון הסבב הבא הוחלט להמיר את המסכים שבנינו בסבב זה מאפליקציית חלונות לאפליקציית WEB.

הסיכון העיקרי שהוא לימוד סביבת הפיתוח עדיין קיים, אך כעת לאחר הסבב הראשון הפקנו לקחים לסבבים הבאים, הבנו שעלינו לשפר את דרכי העבודה, לצפות מראש אילוצים ולהתאים את תוכן האיטרציה בהתאם.

הלקוח מרוצה מעבודתנו והתקדמותנו עד כה.